🛒

LiveShop Bolivia

Plataforma de Ventas en Vivo para Redes Sociales

Documentación Scrum Completa Product Backlog • Sprint Planning • Roles • DoD Versión 1.0 ¦ Febrero 2026

# Tabla de Contenidos

1. VISIÓN DEL PRODUCTO

# Visión del Producto

## Declaración de Visión

Para vendedores bolivianos en redes sociales, que pierden hasta un 70% de sus ventas por gestión manual post-transmisión, LiveShop Bolivia es una plataforma SaaS que automatiza en tiempo real la captura, organización y procesamiento de pedidos durante y después de los lives. A diferencia de WhatsApp o DMs manuales, nuestra plataforma convierte el caos del live shopping en un flujo de ventas estructurado, integrado con pagos locales (Tigo Money, Banco Unión).

## Objetivos de Negocio

- Capturar el mercado de vendedores bolivianos en TikTok, Facebook e Instagram Live

- Reducir las ventas perdidas post-transmisión de 60-70% a menos del 10%

- Alcanzar 50 vendedores activos (MRR) en los primeros 6 meses

- Monetizar mediante modelo freemium con planes desde Bs. 150/mes

## Usuarios Objetivo

| Tipo de Usuario | Descripción | Dolor Principal |
| --- | --- | --- |
| Vendedor/Streamer | Emprendedor que vende en vivos de TikTok/Facebook | Pierde pedidos, no puede gestionar el caos del chat |
| Comprador | Cliente que hace pedidos durante el live | No recibe confirmación inmediata, proceso confuso |
| Admin del Vendedor | Ayudante que gestiona pedidos | Trabaja con planillas manuales post-live |

2. EQUIPO SCRUM

# Equipo Scrum

## Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades | Skills Clave |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Define y prioriza el Product Backlog, valida historias, representa al negocio | Visión de negocio, mercado boliviano, decisiones de producto |
| Scrum Master | Facilita ceremonias, elimina impedimentos, protege al equipo | Metodologías ágiles, facilitación, resolución de conflictos |
| Dev Backend (Python) | Django, Django Channels, Celery, APIs REST, integraciones de pago | Python, Django, PostgreSQL, Redis, WebSockets |
| Dev Frontend | Angular SPA, WebSocket client, UI/UX del dashboard | Angular, TypeScript, RxJS, Tailwind CSS |
| DevOps / QA | Deploy en Railway/Render, CI/CD, testing automatizado | GitHub Actions, pytest, Docker básico |

## Capacidad del Equipo (Sprint de 2 semanas)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Duración del Sprint | 2 semanas |
| Horas disponibles por dev/sprint | ~60 horas (3h/día × 10 días hábiles) |
| Velocidad estimada inicial | 30-40 story points/sprint |
| Herramienta de gestión | GitHub Projects (gratuito) |
| Repositorio | GitHub (privado, gratuito) |

3. DEFINITION OF DONE & READY

# Definition of Done & Ready

## Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario está DONE cuando cumple TODOS los criterios:

| # | Criterio | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Código commitado en rama feature/ y PR aprobado con code review | Dev |
| 2 | Tests unitarios escritos con cobertura ≥ 80% para la funcionalidad | Dev |
| 3 | Tests de integración pasando en CI/CD (GitHub Actions) | DevOps/QA |
| 4 | Documentación de API actualizada (docstring o OpenAPI spec) | Dev |
| 5 | Funcionalidad probada en entorno de staging (Railway/Render) | QA |
| 6 | Criterios de aceptación validados por Product Owner | PO |
| 7 | Sin deuda técnica bloqueante (no hay TODO críticos sin resolución) | Dev |
| 8 | Historia actualizada como 'Done' en GitHub Projects | Scrum Master |

## Definition of Ready (DoR)

Una historia está READY para entrar al Sprint cuando:

- Tiene descripción en formato Como/Quiero/Para que

- Criterios de aceptación definidos y verificables

- Story points estimados por el equipo (Planning Poker)

- Dependencias identificadas y resueltas o planificadas

- Mockup o wireframe disponible (para historias de UI)

- Ningún bloqueador conocido sin plan de resolución

4. PRODUCT BACKLOG

# Product Backlog

## Resumen de Épicas

| Épica | Descripción | Story Points | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01: Auth & Onboarding | Registro, login y configuración inicial del vendedor | 34 pts | Sprint 1 |
| EP-02: Gestión de Productos | CRUD de catálogo de productos para los lives | 28 pts | Sprint 1-2 |
| EP-03: Live Stream Core | Creación y gestión de transmisiones en tiempo real | 55 pts | Sprint 2-3 |
| EP-04: Pedidos en Tiempo Real | Captura automática y procesamiento de pedidos | 62 pts | Sprint 3-4 |
| EP-05: IA Parsing | Parseo inteligente de mensajes con Gemini/Groq | 34 pts | Sprint 4 |
| EP-06: Pagos Bolivia | Integración Tigo Money y Banco Unión | 48 pts | Sprint 5-6 |
| EP-07: Dashboard Analytics | Reportes y métricas para vendedores | 30 pts | Sprint 6-7 |
| EP-08: Notificaciones | WhatsApp, FCM, email de confirmaciones | 26 pts | Sprint 5 |

## Product Backlog — Historias Detalladas

### Épica 01 — Autenticación & Onboarding

| US-001 — Registro de Vendedor | 8 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como emprendedor boliviano, quiero registrarme con email/contraseña o con mi cuenta de Facebook Para que pueda acceder rápidamente sin crear una cuenta nueva |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Formulario de registro con nombre, email, contraseña, nombre de tienda - Login social con Facebook OAuth (preferido por usuarios bolivianos) - Validación de email único en el sistema - Email de bienvenida enviado automáticamente - Token JWT retornado al frontend tras registro exitoso Sprint: Sprint 1 |  |  |

| US-002 — Login y Sesión Segura | 5 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor registrado, quiero iniciar sesión de forma segura y mantener mi sesión activa Para que no tenga que logearme cada vez que abra la app |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Login con email/contraseña o Facebook - Refresh token con expiración de 7 días - Botón de logout que invalida el token - Redirección a dashboard tras login exitoso Sprint: Sprint 1 |  |  |

| US-003 — Perfil de Tienda | 5 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero configurar el perfil de mi tienda con logo, nombre y descripción Para que mis compradores me identifiquen visualmente durante el live |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Upload de logo (imagen) con preview - Nombre de tienda, descripción, categoría de productos - Número de contacto WhatsApp - Enlace de perfil único: liveshop.bo/mi-tienda - Guardado automático con debounce Sprint: Sprint 1 |  |  |

| US-004 — Recuperar Contraseña | 3 pts | Media |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero recuperar mi contraseña si la olvido Para que no pierda acceso a mi cuenta y mis pedidos |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Formulario de recuperación por email - Email con link de reset válido por 2 horas - Página para ingresar nueva contraseña - Confirmación de cambio exitoso Sprint: Sprint 1 |  |  |

### Épica 02 — Gestión de Productos

| US-005 — Crear Producto | 8 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero crear productos con fotos, precio, stock y variaciones (talla, color) Para que tenerlos listos para mostrar durante mis lives |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Formulario: nombre, descripción, precio en Bs., fotos (hasta 5, Cloudinary) - Stock total o por variación - Soporte para variaciones: talla (XS-XXL), color, otro - SKU auto-generado o manual - Estado: activo/inactivo Sprint: Sprint 1 |  |  |

| US-006 — Gestionar Catálogo | 5 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero ver, editar y eliminar mis productos en un listado Para que mantener mi catálogo actualizado |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Listado paginado con búsqueda y filtros (categoría, estado, stock) - Edición inline de precio y stock - Eliminación con confirmación (soft delete) - Duplicar producto existente - Indicador visual de stock bajo (< 5 unidades) Sprint: Sprint 2 |  |  |

| US-007 — Importar Productos CSV | 5 pts | Media |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero importar mi catálogo desde un archivo CSV Para que no tenga que cargar mis 100+ productos uno por uno |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Template CSV descargable con estructura correcta - Validación fila por fila con reporte de errores - Preview antes de confirmar importación - Importación hasta 500 productos por archivo Sprint: Sprint 2 |  |  |

### Épica 03 — Live Stream Core

| US-008 — Crear Transmisión | 8 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero crear una transmisión antes de empezar mi live con título, productos y horario Para que tener todo preparado antes de empezar a transmitir |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Crear sesión con: título, descripción, fecha/hora, plataforma (TikTok/FB/IG) - Seleccionar productos del catálogo para el live (lista de hasta 50) - Generar link único para que compradores sigan el live - Estado inicial: Programada - Notificación a seguidores del vendedor (fase 2) Sprint: Sprint 2 |  |  |

| US-009 — Panel de Control del Live | 13 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero tener un panel en tiempo real durante mi transmisión que muestre pedidos entrantes Para que pueda gestionar las ventas sin salir del live |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Panel dividido: chat en vivo ¦ pedidos en cola ¦ productos activos - Contador de pedidos en tiempo real (WebSocket) - Resaltar producto activo con stock visible - Botón para cambiar producto activo rápidamente - Alerta visual cuando el stock llega a 0 - Modo pantalla completa para streaming Sprint: Sprint 3 |  |  |

| US-010 — Vista Pública del Live | 8 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como comprador, quiero ver el live de mi vendedor favorito y hacer pedidos desde mi teléfono Para que pueda comprar sin salir de la plataforma |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Página pública accesible sin registro - Nombre y foto del producto activo con precio - Botón grande 'Pedir ahora' - Formulario simple: nombre, teléfono, variación, cantidad - Confirmación inmediata del pedido con número - Diseño mobile-first Sprint: Sprint 3 |  |  |

| US-011 — Cerrar Transmisión | 5 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero cerrar mi transmisión y ver el resumen de ventas inmediatamente Para que sepa cuánto vendí y pueda gestionar los pedidos pendientes |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Botón 'Finalizar Live' con confirmación - Resumen automático: total pedidos, monto total, productos agotados - Cambio de estado: En Vivo → Finalizada - Exportar pedidos a CSV desde el resumen - Notificación automática a compradores con pedidos confirmados Sprint: Sprint 3 |  |  |

### Épica 04 — Pedidos en Tiempo Real

| US-012 — Captura Automática de Pedidos | 13 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como comprador, quiero que mi pedido sea capturado automáticamente cuando escribo en el chat del live Para que no tenga que llenar formularios largos y mi pedido quede confirmado al instante |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Integración con el chat del live (WebSocket) - Detección de mensajes con intención de compra (ej: 'quiero 2', 'pido 1 rojo') - Parseo automático con IA (Gemini/Groq) → JSON de pedido - Confirmación inmediata por mensaje privado - Pedido registrado en BD con estado: Pendiente Sprint: Sprint 4 |  |  |

| US-013 — Gestión de Pedidos Post-Live | 8 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero ver todos los pedidos de mi transmisión organizados y poder actualizarlos Para que procese las entregas de forma eficiente |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Lista de pedidos filtrable por estado (Pendiente/Confirmado/Enviado/Entregado) - Búsqueda por nombre de comprador o número de pedido - Cambio de estado individual o masivo - Agregar notas internas al pedido - Registro de fecha de cambio de estado con usuario Sprint: Sprint 4 |  |  |

| US-014 — Confirmación al Comprador | 8 pts | Media |
| --- | --- | --- |
| Como comprador, quiero recibir confirmación de mi pedido por WhatsApp Para que tenga respaldo de mi compra y sepa cuándo llegará |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Mensaje WhatsApp automático al confirmar pedido (Twilio API) - Incluye: número de pedido, detalle, total, datos del vendedor - Notificación cuando el pedido es marcado como Enviado - Fallback a SMS si WhatsApp no está disponible Sprint: Sprint 5 |  |  |

### Épica 05 — IA Parsing de Pedidos

| US-015 — Parseo Inteligente de Mensajes | 13 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como vendedor, quiero que el sistema entienda mensajes caóticos del chat y los convierta en pedidos estructurados Para que no pierda ventas por mensajes que llegan desordenados durante el live |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Integración con Gemini API (free tier) para NLP - Fallback a Groq/Llama3 si Gemini no responde - Reconoce: cantidad, color, talla, producto mencionado - Maneja variaciones del español boliviano ('quiero', 'uno pa mi', 'apúntame 2') - Confianza mínima del 85% para crear pedido automático - Bajo umbral: solicita confirmación al comprador Sprint: Sprint 4 |  |  |

| US-016 — Chat Bot del Live | 8 pts | Media |
| --- | --- | --- |
| Como comprador, quiero recibir respuestas automáticas a mis preguntas durante el live Para que no tenga que esperar que el vendedor me responda manualmente |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Responde preguntas sobre precio, stock y tallas automáticamente - Powered by Groq/Llama3 (respuesta < 500ms) - Contexto del live: sabe qué productos están activos - Mensaje de bienvenida automático al unirse al live - Vendedor puede desactivar el bot por sesión Sprint: Sprint 4 |  |  |

### Épica 06 — Integración de Pagos Bolivia

| US-017 — Pago con Tigo Money | 13 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como comprador, quiero pagar mi pedido directamente con Tigo Money desde la app Para que no tenga que hacer transferencias manuales al vendedor |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Integración con API de Tigo Money Bolivia - QR de pago generado por pedido - Confirmación automática de pago al vendedor - Webhook para actualizar estado del pedido a Pagado - Historial de transacciones en el dashboard del vendedor Sprint: Sprint 5 |  |  |

| US-018 — Pago con QR Banco Unión | 13 pts | Alta |
| --- | --- | --- |
| Como comprador, quiero pagar con QR del Banco Unión boliviano Para que pueda pagar con mi banco local sin salir de la plataforma |  |  |
| Criterios de Aceptación: - Generación de QR Banco Unión por pedido - Verificación de pago via API bancaria - Timeout de QR de 15 minutos - Notificación push al comprador cuando se confirme el pago Sprint: Sprint 6 |  |  |

5. SPRINT PLANNING — SPRINT 1

# Sprint 1 Planning

## Información del Sprint

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint # | 1 |
| Duración | 2 semanas (Lunes 03/03/2026 → Viernes 14/03/2026) |
| Sprint Goal | El equipo puede registrarse, configurar su tienda y agregar productos al catálogo |
| Capacidad del equipo | ~35 story points |
| Velocidad objetivo | 34 story points |
| Scrum Master | TBD |
| Daily Standup | Lunes-Viernes, 9:00 AM, 15 minutos (Slack/Meet) |

## Sprint Goal

Al finalizar el Sprint 1, cualquier emprendedor boliviano podrá crear su cuenta, configurar su tienda y subir su catálogo de productos, dejando la plataforma lista para su primera transmisión en vivo.

## Sprint Backlog — Sprint 1

| Historia | Puntos | Asignado a | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 — Registro de Vendedor | 8 pts | Dev Backend | Todo |
| US-002 — Login y Sesión Segura | 5 pts | Dev Backend | Todo |
| US-003 — Perfil de Tienda | 5 pts | Dev Backend + Frontend | Todo |
| US-004 — Recuperar Contraseña | 3 pts | Dev Backend | Todo |
| US-005 — Crear Producto | 8 pts | Dev Backend + Frontend | Todo |
| Setup — Proyecto Django + Django Channels + Redis | 3 pts | DevOps | Todo |
| Setup — Angular + Tailwind + routing base | 2 pts | Dev Frontend | Todo |
| TOTAL | 34 pts | — | — |

## Criterios de Éxito del Sprint 1

- Vendedor puede registrarse, iniciar sesión y recuperar su contraseña

- Perfil de tienda configurable con logo e información básica

- CRUD completo de productos con imágenes, precio y stock

- Todo deployado en staging (Railway) y accesible vía HTTPS

- Cobertura de tests ≥ 75% en los módulos desarrollados

6. CEREMONIAS SCRUM

# Ceremonias Scrum

## Calendario de Ceremonias

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Participantes | Día/Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Diaria (L-V) | 15 min | Todo el equipo | 9:00 AM |
| Sprint Planning | Inicio de Sprint | 2-3 horas | Todo el equipo | Lunes del Sprint |
| Sprint Review | Fin de Sprint | 1-2 horas | Equipo + Stakeholders | Viernes del Sprint |
| Sprint Retrospective | Fin de Sprint | 1 hora | Equipo | Viernes del Sprint (post-review) |
| Backlog Refinement | Semanal | 1 hora | PO + Dev Team | Miércoles, 3:00 PM |

## Plantilla Daily Standup

Cada miembro responde 3 preguntas:

| Pregunta | Foco |
| --- | --- |
| ¿Qué hice ayer? | Progreso hacia el Sprint Goal |
| ¿Qué haré hoy? | Plan del día con tareas concretas |
| ¿Tengo algún impedimento? | Bloqueadores para el Scrum Master |

7. STACK TÉCNICO & ARQUITECTURA

# Stack Técnico & Arquitectura

## Stack Tecnológico (100% Gratuito para MVP)

| Capa | Tecnología | Propósito | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Django 5 + DRF | API REST + lógica de negocio | Free (OSS) |
| WebSockets | Django Channels 4 | Chat y pedidos en tiempo real | Free (OSS) |
| Tasks | Celery + Redis | Procesamiento asíncrono post-live | Free (OSS) |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | Datos relacionales principales | Free (OSS) |
| Frontend | Angular 18 | SPA del dashboard | Free (OSS) |
| Deploy | Railway / Render | Hosting backend + BD + Redis | Free tier |
| Imágenes | Cloudinary | Upload de fotos de productos | Free (25GB) |
| IA Parsing | Gemini API | Parseo de pedidos del chat | Free (1500/día) |
| IA Chat | Groq + Llama3 | Respuestas en tiempo real | Free (14.4k/día) |
| Notificaciones | Twilio Sandbox | WhatsApp de confirmación | Free (pruebas) |
| Auth Social | Django Allauth | Login con Facebook/Google | Free (OSS) |
| CI/CD | GitHub Actions | Tests y deploy automático | Free (2000 min/mes) |

## Estructura del Proyecto Django

liveshop/ ├── apps/ │ ├── vendors/ # Modelos: User, Store, StoreProfile │ ├── products/ # Modelos: Product, ProductVariant, Category │ ├── streams/ # Modelos: LiveStream, StreamProduct │ ├── orders/ # Modelos: Order, OrderItem, OrderStatus │ └── payments/ # Modelos: Payment, TigoMoneyTx, BankQR ├── channels/ # StreamConsumer, OrderConsumer (WebSocket) ├── tasks/ # Celery: post_live_summary, send_whatsapp ├── ai/ # GeminiParser, GroqChatBot, WhisperTranscriber ├── api/ # DRF serializers, viewsets, routers └── config/ # settings/, urls.py, asgi.py, celery.py

8. MÉTRICAS & KPIs

# Métricas & KPIs del Proyecto

## KPIs de Producto

| KPI | Métrica | Meta Sprint 1 | Meta 3 Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendedores Registrados | Cuentas activas | 5 beta testers | 50 activos |
| Pedidos Procesados | Pedidos/live | — | > 20/live promedio |
| Tasa de Conversión IA | Pedidos auto-parseados | — | ≥ 85% del total |
| Tiempo de Respuesta API | P95 latencia REST | < 500ms | < 300ms |
| Uptime | Disponibilidad | ≥ 95% | ≥ 99% |
| Satisfacción Vendedor | NPS survey | — | ≥ 40 |

## Métricas de Scrum (Velocity Tracking)

| Sprint | Puntos Planificados | Puntos Completados | Velocidad Real |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 34 pts | — | — |
| Sprint 2 | 36 pts (estimado) | — | — |
| Sprint 3 | 40 pts (estimado) | — | — |
| Sprint 4 | 42 pts (estimado) | — | — |

9. GESTIÓN DE RIESGOS

# Gestión de Riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | API de Tigo Money con documentación limitada o acceso restringido | Alta | Alto | Iniciar integración en Sprint 2 para tener tiempo de resolución; preparar QR manual como fallback |
| R-02 | Límites del free tier de Gemini durante eventos de alto volumen | Media | Medio | Implementar fallback a Groq; cachear respuestas comunes; monitorear uso diario |
| R-03 | Latencia en Django Channels con muchos WebSockets simultáneos | Media | Alto | Pruebas de carga desde Sprint 3; optimizar channel layers; escalar Redis si necesario |
| R-04 | Baja adopción inicial de vendedores bolivianos | Media | Alto | Programa beta con 5 vendedores seleccionados; incentivo de 3 meses gratis; onboarding personalizado |
| R-05 | Equipo pequeño con múltiples roles | Alta | Medio | Documentación clara, pair programming, sprints cortos para detectar problemas rápido |

10. ROADMAP DE SPRINTS

# Roadmap de Sprints

| Sprint | Período | Objetivo | Épicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 03/03 — 14/03 | Auth, onboarding y catálogo de productos | EP-01, EP-02 |
| Sprint 2 | 17/03 — 28/03 | Creación de transmisiones y panel pre-live | EP-02, EP-03 |
| Sprint 3 | 31/03 — 11/04 | Live en tiempo real con WebSockets y pedidos | EP-03, EP-04 |
| Sprint 4 | 14/04 — 25/04 | IA parsing de pedidos y chatbot del live | EP-04, EP-05 |
| Sprint 5 | 28/04 — 09/05 | Pagos Tigo Money y notificaciones WhatsApp | EP-06, EP-08 |
| Sprint 6 | 12/05 — 23/05 | Pago QR Banco Unión y analytics básicos | EP-06, EP-07 |
| Sprint 7 | 26/05 — 06/06 | Dashboard avanzado, pulido UX, beta público | EP-07 |

Meta: Lanzamiento beta público con los primeros 10 vendedores pagantes en Santa Cruz de la Sierra en Junio 2026. Modelo freemium activo: Plan Free (1 live/mes) ¦ Plan Pro Bs. 150/mes (lives ilimitados) ¦ Plan Business Bs. 350/mes (múltiples cuentas + analytics avanzados).

— Fin del Documento —

LiveShop Bolivia © 2026 — Documentación Scrum v1.0