🛒

LiveShop Bolivia

Business Plan & Modelo Financiero

Versión 1.0 — Febrero 2026 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Confidencial — Solo para uso interno

1. RESUMEN EJECUTIVO

# Resumen Ejecutivo

LiveShop Bolivia es una plataforma SaaS de gestión de live shopping para vendedores bolivianos en TikTok, Facebook e Instagram. Resuelve el problema crítico de pérdida de pedidos post-transmisión (60-70% de ventas perdidas) mediante automatización con IA, integración con pagos locales (Tigo Money, Banco Unión) y comunicación nativa por WhatsApp.

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Mercado objetivo (SCZ) | ~8,500 vendedores | Vendedores activos en redes sociales |
| Problema validado | 60-70% ventas perdidas | Por gestión manual post-live |
| CAC estimado | Bs. 190 | Costo adquisición por cliente pagante |
| LTV estimado | Bs. 3,317 | Vida del cliente a 6% churn/mes |
| LTV/CAC ratio | 17.5x | Excelente (industria meta: >3x) |
| Payback period | ~1 mes | Recuperación del CAC en el primer mes |
| Break-even operativo | Nov 2026 (Mes 9) | Con ~150 clientes pagantes activos |
| Inversión inicial requerida | Bs. 112,000 | ~$16,000 USD |
| MRR proyectado mes 12 | Bs. 39,987 | ~$5,800 USD/mes |

2. MODELO DE NEGOCIO

# Modelo de Negocio

## Propuesta de Valor

LiveShop Bolivia resuelve un problema concreto y costoso para los vendedores bolivianos:

- Elimina el caos post-live: los vendedores pasan de 3-4 horas organizando pedidos manualmente a 15 minutos de revisión automática

- IA que entiende el español boliviano: parsea mensajes como 'uno pa mi del rojo talla M' en pedidos estructurados automáticamente

- Pagos bolivianos nativos: Tigo Money y QR Banco Unión integrados, sin necesidad de transferencias manuales

- WhatsApp como canal central: confirmaciones automáticas en el mismo canal que ya usan vendedores y compradores

- Precio accesible en Bolivianos: desde Bs. 99/mes, sin complicaciones con USD ni cuentas internacionales

## Segmentos de Clientes

| Segmento | Descripción | Tamaño Estimado SCZ | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendedoras de ropa/accesorios | Emprendedoras 25-45 años en TikTok/FB Live | ~3,500 | Alta (MVP) |
| Vendedores de calzado | Alta rotación de inventario, muchas variaciones (talla/color) | ~1,200 | Alta |
| Cosméticos y cuidado personal | Transmisiones largas, muchos pedidos simultáneos | ~800 | Media |
| Comida y productos gourmet | Ventas de temporada, alta demanda en fiestas | ~600 | Media |
| PYMES consolidadas | Negocios con equipo, necesitan plan Business | ~400 | Alta (Q2) |
| Agencias de social media | Manejan múltiples cuentas de vendedores | ~100 | Alta (Q3) |

## Ventaja Competitiva Sostenible

El 'moat' (foso competitivo) de LiveShop Bolivia tiene 4 capas que se refuerzan mutuamente:

- Datos locales: cada live procesado entrena mejor la IA para el español boliviano. A los 12 meses, el modelo será significativamente mejor que cualquier entrante nuevo

- Integraciones de pago exclusivas: la integración con Tigo Money y Banco Unión requiere relación directa con las entidades. Esta barrera tarda 3-6 meses en replicar

- Red de vendedores: cuando el vendedor tiene compradores habituales que ya conocen la plataforma, cambiar tiene un costo real

- Datos históricos: el dashboard con historial de ventas, productos más vendidos y métricas por live crea dependencia natural

3. LÓGICA FINANCIERA

# Lógica Financiera Real

## 3.1 Estructura de Precios

Los precios están calibrados para el poder adquisitivo boliviano y el ciclo de ingresos de los vendedores. Un vendedor que hace 4 lives/mes con 30 pedidos promedio de Bs. 150, genera Bs. 18,000 en ventas. Cobrarle Bs. 220/mes (Plan Pro) representa solo el 1.2% de sus ventas: una relación de valor inmejorable.

FREE Bs. 0

2 lives/mes

30 pedidos/live

10 productos

Panel básico

Sin pagos

Sin IA

Sin WhatsApp

STARTER Bs. 99/mes

8 lives/mes

100 pedidos/live

50 productos

IA basica

Tigo Money

WhatsApp auto

Sin multi-usuario

PRO Bs. 220/mes

Lives ilimitados

Pedidos ilimitados

Catalogo ilimitado

IA completa

Tigo + Banco Union

WhatsApp + SMS

2 usuarios

BUSINESS Bs. 499/mes

Todo en Pro

5 tiendas

10 usuarios

API acceso

Reportes auto

Soporte prioritario

Onboarding dedicado

## 3.2 Unit Economics — El Corazón del Negocio

Los unit economics son las métricas que determinan si el modelo de negocio es matemáticamente sostenible. Todos los cálculos son conservadores.

| Métrica | Fórmula | Valor Calculado | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| ARPU (Ingreso medio por usuario) | Mix ponderado de planes | Bs. 199/mes | 40% Starter + 50% Pro + 10% Business |
| CAC (Costo de adquisición) | Gasto marketing / nuevos clientes | Bs. 190 | Incluye TikTok Ads + tiempo de ventas |
| Churn Rate Mensual | Clientes que cancelan / total | 6% | Estimado conservador para mercado boliviano |
| LTV (Lifetime Value) | ARPU / Churn Rate | Bs. 3,317 | = Bs. 199 / 0.06 |
| LTV/CAC Ratio | LTV / CAC | 17.5x | Meta industria: >3x. >10x = excelente |
| Payback Period | CAC / ARPU mensual | ~1 mes | Bs. 190 / Bs. 199 = 0.95 meses |
| Gross Margin | (MRR - Costos variables) / MRR | ~85% | Costos variables: hosting, APIs, soporte |
| Margen Neto (mes 12) | (MRR - Costos totales) / MRR | ~38% | Con 232 clientes pagantes y Bs. 25k costos fijos |

⚠️ Por qué el Churn es la métrica más importante: con 6% de churn mensual, el cliente promedio dura 1/0.06 = 16.7 meses. Si el churn sube a 10%, el LTV cae a Bs. 1,990 y el LTV/CAC a 10.5x — aún saludable. Si baja a 4%, el LTV sube a Bs. 4,975 y el negocio se vuelve excepcional. Reducir el churn es la palanca más poderosa del negocio.

## 3.3 Estructura de Costos

| Categoría | Costo Mensual (Bs.) | Tipo | Escala con clientes |
| --- | --- | --- | --- |
| Salarios (2 devs + 1 PO part-time) | 15,000 | Fijo | No (hasta 500 clientes) |
| Infraestructura (Railway Pro + Redis) | 500 | Semi-fijo | Sí (cada 500 clientes +Bs. 300) |
| Cloudinary (imágenes productos) | 200 | Variable | Sí (por almacenamiento) |
| Gemini API (IA parsing) | 150 | Variable | Sí (por llamadas) |
| Groq API (chat en tiempo real) | 0 | Gratuito | Hasta límite free tier |
| Twilio WhatsApp (confirmaciones) | 400 | Variable | Sí (por mensaje enviado) |
| TikTok / Meta Ads (marketing) | 1,500 | Semi-fijo | Aumentar con crecimiento |
| Legal, contabilidad, NIT | 800 | Fijo | No |
| Herramientas (GitHub, Slack, Notion) | 200 | Fijo | No |
| TOTAL MES 1-3 | ~18,750 | — | — |
| TOTAL MES 6+ | ~21,000 | — | Con mayor volumen |

## 3.4 Proyección Financiera 12 Meses

Escenario base conservador. Asume 25-30 nuevos clientes free/mes y conversión free→pago del 15%.

| Mes | Pagan (total) | MRR (Bs.) | Costos (Bs.) | Resultado (Bs.) | Acumulado (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mar 2026 | 3 | 418 | 21,500 | (21,082) | (21,082) |
| Abr 2026 | 9 | 1,254 | 21,600 | (20,346) | (41,428) |
| May 2026 | 20 | 3,227 | 21,800 | (18,573) | (60,001) |
| Jun 2026 (Beta) | 34 | 5,618 | 22,100 | (16,482) | (76,483) |
| Jul 2026 | 53 | 8,867 | 22,500 | (13,633) | (90,116) |
| Ago 2026 | 77 | 13,633 | 23,000 | (9,367) | (99,483) |
| Sep 2026 | 102 | 17,933 | 23,500 | (5,567) | (105,050) |
| Oct 2026 | 127 | 22,275 | 24,000 | (1,725) | (106,775) |
| Nov 2026 🎯 | 149 | 26,013 | 24,200 | +1,813 | (104,962) |
| Dic 2026 | 176 | 30,878 | 24,500 | +6,378 | (98,584) |
| Ene 2027 | 205 | 34,784 | 25,000 | +9,784 | (88,800) |
| Feb 2027 | 232 | 39,987 | 25,500 | +14,487 | (74,313) |

🎯 Break-even operativo: Noviembre 2026 (mes 9) con 149 clientes pagantes activos y MRR de Bs. 26,013. La inversión total acumulada de Bs. ~112,000 se recupera completamente aproximadamente en el mes 20-22, asumiendo que el crecimiento se mantiene post break-even.

## 3.5 Fuentes de Ingreso Diversificadas

| Fuente | % del MRR | Bs. mes 12 | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Suscripciones SaaS | 65% | Bs. 25,991 | Planes mensuales y anuales |
| Comisión transacciones (0.5%) | 20% | Bs. 7,997 | Sobre pagos procesados vía la plataforma |
| Servicios profesionales | 10% | Bs. 3,999 | Setup, migración catálogo, capacitación |
| Enterprise / API acceso | 5% | Bs. 2,000 | Agencias y clientes custom |
| TOTAL | 100% | Bs. 39,987 | MRR proyectado mes 12 |

## 3.6 Descuento Anual — Estrategia de Flujo de Caja

Ofrecer pago anual con descuento del 20% (equivalente a 2 meses gratis) tiene dos beneficios críticos:

- Para nosotros: cobro adelantado mejora el flujo de caja y reduce churn a ~2% anual (vs 6% mensual en pago mensual)

- Para el cliente: ahorro real y compromiso con la herramienta

| Plan | Mensual | Anual (20% desc.) | Ahorro cliente | Ingreso adelantado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | Bs. 99/mes | Bs. 950/año | Bs. 238 | Bs. 950 en enero |
| Pro | Bs. 220/mes | Bs. 2,112/año | Bs. 528 | Bs. 2,112 en enero |
| Business | Bs. 499/mes | Bs. 4,790/año | Bs. 1,198 | Bs. 4,790 en enero |

Meta de pago anual: lograr que el 30% de los clientes paguen anual. Esto reduce el churn real del portafolio a ~4.2% mensual efectivo y genera un bolo de caja en enero/renovaciones que permite invertir más en marketing.

## 3.7 Escenarios — Análisis de Sensibilidad

| Escenario | Supuesto clave | MRR mes 12 | Break-even | Rentabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | Churn 10%, conv. Free→Pago 8% | Bs. 21,000 | Mes 14-15 | Bs. -4,000/mes aún |
| Base (este plan) | Churn 6%, conv. 15% | Bs. 39,987 | Mes 9 | Bs. +14,487/mes |
| Optimista | Churn 4%, conv. 20% | Bs. 58,000 | Mes 7 | Bs. +33,000/mes |
| Viral (referidos) | Churn 3%, conv. 25%, boca a boca | Bs. 85,000+ | Mes 6 | Bs. 60,000+/mes |

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

# Objetivos Estratégicos — OKR Framework

## 4.1 Objetivo Norte: La Estrella Polar

NORTH STAR METRIC: Número de pedidos procesados por la plataforma por mes. Esta métrica captura el valor real entregado a vendedores y compradores, crece cuando los vendedores usan más el producto, y correlaciona directamente con el MRR. Meta año 1: 50,000 pedidos/mes procesados.

## 4.2 OKRs por Horizonte

| Objetivo | Key Result | Meta | Fecha límite | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1: MVP técnico funcional | KR1.1: Deploy en Railway con uptime ≥95% | 95% | 14/03/2026 | DevOps |
|  | KR1.2: API P95 < 500ms | 500ms | 14/03/2026 | Backend |
|  | KR1.3: Cobertura tests ≥80% | 80% | 14/03/2026 | Dev Team |
| O2: Validar product-market fit | KR2.1: 5 vendedores completan live en plataforma | 5 vendedores | 30/04/2026 | PO |
|  | KR2.2: IA parsea ≥85% de pedidos correctamente | 85% | 30/04/2026 | AI Dev |
|  | KR2.3: NPS usuarios beta ≥30 | NPS 30 | 30/04/2026 | PO |
| O3: Primeros ingresos reales | KR3.1: 10 suscriptores pagos activos | 10 clientes | 31/05/2026 | PO+BD |
|  | KR3.2: MRR ≥ Bs. 2,000 al finalizar Sprint 6 | Bs. 2,000 | 31/05/2026 | PO |
| O4: Retención saludable | KR4.1: Churn mensual < 8% primeros 3 meses | <8% | 30/06/2026 | PO |
|  | KR4.2: Tiempo resolución soporte < 4h | 4 horas | 30/06/2026 | Soporte |
| O5: Break-even operativo | KR5.1: MRR > Costos fijos | Bs. 24,000 | 30/11/2026 | CEO |
|  | KR5.2: 150 clientes pagantes activos | 150 clientes | 30/11/2026 | BD |

## 4.3 Roadmap Estratégico

| Fase | Período | Foco | Meta clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Fundación | Mar → Abr 2026 | Setup técnico, auth, catálogo, primeros betas | 3 vendedores usando la plataforma |
| Fase 1: Core del live | May → Jun 2026 | WebSocket, IA parsing, live completo end-to-end | 10 lives reales completados |
| Fase 2: Monetización | Jul → Sep 2026 | Pagos bolivianos, WhatsApp, primeros Bs. cobrando | Bs. 10,000+ MRR |
| Fase 3: Break-even | Oct → Nov 2026 | Crecimiento activo, referidos, contenido en TikTok | Bs. 26,000+ MRR |
| Fase 4: Escala | Dic 2026+ | Expansión LPZ y CBB, plan Business, API pública | Bs. 40,000+ MRR |

5. ESTRUCTURA DJANGO — DECISIONES TÉCNICAS

# Estructura Django — Decisiones Técnicas Clave

## 5.1 Principios de Arquitectura

- Un problema, una app: cada app Django tiene una responsabilidad única y clara. Nunca mezclar lógica de pedidos en la app de transmisiones

- BaseModel UUID en todos los modelos: evita enumeration attacks y permite migrar entre bases de datos sin conflictos de ID

- ASGI desde el día uno: Django Channels requiere ASGI. Configurarlo desde el inicio evita deuda técnica dolorosa

- Celery para todo lo asíncrono: envío de WhatsApp, resúmenes post-live, emails. Nunca bloquear el request-response cycle

- Tests antes de PR: definir el flujo de CI/CD desde el Sprint 1 para que la cultura de calidad sea parte del proyecto desde el inicio

## 5.2 Decisiones Técnicas Justificadas

| Decisión | Alternativa rechazada | Por qué esta elección |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL como BD principal | MySQL / MongoDB | JSONB fields para metadata, mejor soporte en Django, Railway lo provee gratis |
| Redis para Channel Layer | In-memory / RabbitMQ | Railway lo provee, necesario para WebSockets, también sirve como cache |
| UUID como PK | Auto-incremental integer | Seguridad: no expone conteo de registros. Permite sharding futuro |
| Django Channels (async) | Socket.IO (Node.js) | Mantiene el stack en Python, integración natural con Django ORM y auth |
| Celery para tareas async | Django-Q / APScheduler | Más maduro, mejor documentación, Workers separados en Railway sin costo extra |
| Gemini 1.5 Flash (gratuito) | GPT-4 / Claude API | 1,500 req/día gratuitas, suficiente para MVP. Fallback a Groq también gratis |
| Railway para deploy | AWS / GCP / DigitalOcean | Sin tarjeta de crédito obligatoria, free tier generoso, PostgreSQL + Redis incluido |
| JWT para auth API | Session-based auth | Necesario para Angular SPA y futura app móvil. SimpleJWT es el estándar DRF |

## 5.3 Apps y Modelos — Resumen

| App | Modelos principales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| vendors/ | User, Store, Subscription, StoreProfile | Usuarios, tiendas, planes y facturación |
| products/ | Product, ProductVariant, Category, ProductImage | Catálogo de productos con variaciones y stock |
| streams/ | LiveStream, StreamProduct, ChatMessage | Transmisiones y mensajes del chat en vivo |
| orders/ | Order, OrderItem, OrderStatusLog | Pedidos, items y trazabilidad de estados |
| payments/ | Payment, TigoMoneyTx, BankQR | Procesamiento de pagos bolivianos |
| notifications/ | Notification, NotificationLog | WhatsApp, FCM, email — registro completo |

## 5.4 Permisos y Seguridad

- IsStoreOwner: solo el dueño de la tienda puede modificar sus datos. Nunca confiar en el user_id del request body

- IsActiveSubscription: middleware que verifica que la suscripción esté activa antes de permitir crear lives o pedidos

- Rate limiting: django-ratelimit en endpoints de parseo IA y generación de QR para evitar abuso del free tier

- Webhook signing: verificar firma HMAC en webhooks de Tigo Money y Banco Unión para evitar inyección de pagos falsos

- CORS configurado estrictamente: solo permitir el dominio del frontend Angular en producción

— Fin del Documento —

LiveShop Bolivia © 2026 — Business Plan v1.0 — Confidencial